	СОГЛАСОВАНО:
ООО «Бугульма-Водоканал»
__________________ / Л.М.Ваганова /

«____»_______________ 2022 г.

МП
	УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением 
Исполнительного комитета муниципального образования «Новосумароковское сельское поселение Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
№13 от 13 сентября 2022 года
____________/Р.М.Панёвкина
МП


План 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями в муниципальном образовании «Новосумароковское сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
на 2022-2023 годы

План 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в муниципальном образовании «Новосумароковское сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

на 2022-2023 годы

	№
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	Финанси-рование
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1
	Разработка проектно-сметной документации по обустройству нового источника с.Новое Сумароково, д.Якты-Ялан
	2022- 2023 года
	Бюджет РТ
	ООО
«Бугульма-Водоканал»
	

	3
	Защита территорий ЗСО от размещения накопительных стоков, складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов 
	постоянно
	Не требуется
	ООО 
«Бугульма-Водоканал»
	

	4
	Защита территорий ЗСО от повреждений почвенного слоя
	постоянно
	Не требуется
	ООО

«Бугульма-Водоканал»
	

	6
	Получить результаты лабораторных анализов питьевой воды по водоисточникам Новосумароковского сельского поселения


	2022 - 2023 гг
	     ООО «Бугульма-Водоканал»
	ООО
«Бугульма-Водоканал»
	

	7
	Производственный контроль качества и безопасности питьевой воды в водоисточниках
	2 раза в год:
Апрель  Сентябрь
	ООО «Бугульма-Водоканал»
	ООО 

«Бугульма-Водоканал»
	

	8
	Соблюдать графики отбора проб воды с проведением их лабораторных исследования
	2 раза в год:

Апрель  Сентябрь
	ООО «Бугульма-Водоканал»
	ООО «Бугульма-Водоканал»
	


