**3Форма еженедельного отчета о ходе работ на универсальных спортивных площадках и лыжных базах 2019 года**

Бугульминский муниципальный район 06.06.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **УСП г. Бугульма, ул. Ленина 33**  Подрядчик - ГУП «Татлизинг» (субподрячик ООО «Олимпия»)  Готовность основания –25%  Устройство искусственного покрытия - 0%  Устройство оборудования –0%  Установка ограждения –0%  Проблемные вопросы – нет |  |
| **УСП г.Бугульма ул.Оршанская 61**  Подрядчик – ГУП «Татлизинг»  (субподрячик ООО «Олимпия»)  Готовность основания – 10%  Устройство искусственного покрытия - 0%  Устройство оборудования –0%  Установка ограждения –0%  Проблемные вопросы – нет |  |