Национальные проекты. Фотоконтроль 2019

| Дата посещения | 20 июня 2019 года |
| --- | --- |
| Проект: | Демография/строительство спортивных площадок |
| Объект | Универсальная спортивная площадка по адресу ул.Ленина 33 Универсальная спортивная площадка по адресу ул. Оршанская 61 |
| Состав комиссии | -Гарафутдинов В.В. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму -Круглов К.В., заместитель начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул.Ленина 33 | Готовность основания –95% Устройство искусственного покрытия - 0% Устройство оборудования –0% Установка ограждения –70% |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул. Оршанская 61 | Готовность основания –90% Устройство искусственного покрытия - 0% Устройство оборудования –0% Установка ограждения –90% |
| Основные выводы | Работа ведется согласно графика |
| Имеющиеся проблемы | Проблем нет |
| Поручения, предложения, рекомендации | Предложений нет |
| Ответственные | -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму |

Спортивная площадка: г.Бугульма,ул.Ленина, 33

Спортивная плошщадка6 г.Бугульма, ул.Оршанская, 61