Национальные проекты. Фотоконтроль 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения  | 26 июня 2019 года |
| Проект: | Демография/строительство спортивных площадок |
| Объект  |  Универсальная спортивная площадка по адресу ул.Ленина 33Универсальная спортивная площадка по адресу ул. Оршанская 61 |
| Состав комиссии  | -Гарафутдинов В.В. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию-Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму-Круглов К.В., заместитель начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул.Ленина 33 | Готовность основания –10%Устройство искусственного покрытия - 0%Устройство оборудования:* столбы освещения –100%;
* футбольные ворота – 0 %

Установка ограждения –75% |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул. Оршанская 61 | Готовность основания –10%Устройство искусственного покрытия - 0%Устройство оборудования:* столбы освещения –100%;
* футбольные ворота – 0 %

Установка ограждения –90% |
| Основные выводы | Работа ведется согласно графика |
| Имеющиеся проблемы  | Проблем нет |
| Поручения, предложения, рекомендации | Предложений нет |
| Ответственные  | -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризмуСпортивная площадка: г.Бугульма,ул.Ленина, 33 |



Спортивная плошщадка г.Бугульма, ул.Оршанская, 61

