| Проект | «Здравоохранение» |
| --- | --- |
| Объект | Строительство ФАПа по адресу: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район |
| Дата посещения | 17 июля 2019 года |
| Состав участников | А.В.Ермолаев, Главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |
| Выполнение графика работ на объекте | - подготовка территории – 100 % - межевые работы – 100 % - топографические работы – 100 % - утверждение схемы земельного участка – 100 % - получение межевого плана – 100 % - постановка земельного участка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта – 100 % - закрепление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка – 100 % - регистрация права собственности на земельный участок – 100 % - присвоение адреса земельного участка – 100 % - получение градостроительного плана на земельный участок – 100 % - получение разрешения на строительство ФАПа – 100 % - монтаж сваи – 100% -инженерные сети – 100% |
| Основные выводы | Монтаж ФАПа перенесен на 16.08.2019г. |
| Ответственные | И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |

Проект	            «Здравоохранение»

Объект	             Завершение строительства родильного дома на 100 коек в городе Бугульма.

Дата посещения	17 июля 2019 года

Состав участников	Р.Ф.Ахмадуллин депутат Джалилевского избирательного округа №11;

И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»;

А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»;

Д.Д.Пашкевич, главный инженер проекта ООО «Статус Проект».

Выполнение графика

работ на объекте	  - пояснительная записка – 100 %

- СПОЗУ – 100 %

- Архитектурные решения «АР» – 100 %

- Дизайн проект – 100 %

- техническое обследование – 100 %

- конструктивные и объемно-планировочные решения – 98 %

- система электроснабжения и наружное освещение – 98 %

- ВК – 98 %

- отопление – 98 %

- вентиляция – 98 %

- сети связи и СКУД – 98 %

- видеонаблюдение – 98%

- технологическое решение – 98%

- ПОС – 100%

- ООС – 100%

- мероприятия «ПБ» сигнализация, пожаротушение – 98%

- обеспечение доступа инвалидов – 100%

- энергоэффективность – 100%

- сметная документация – 91%

Основные выводы	Главному инженеру проекта ООО «Статус проект» Д.Д.Пашкевич завершить работу по проектно-сметной документации и передать для проверки в ГКУ «ГИСУ РТ» до 12.08.2019г.

Ответственные	Р.Ф.Ахмадуллин депутат Джалилевского избирательного округа №11; И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.В.Гарафутдинов, заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района по инфраструктурному развитию; Р.Х.Кадермаева, главный врач родильного дома ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; Д.Д.Пашкевич, главный инженер проекта ООО «Статус Проект»; И.В.Нитрошер, ведущий конструктор ООО «Статус Проект».