**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения | 25.07. 2019 года |
| Проект: | Демография/строительство спортивных площадок |
| Объект | Универсальная спортивная площадка по адресу ул.Ленина 33  Универсальная спортивная площадка по адресу: ул. Оршанская,д.61 |
| Состав комиссии | -Гарафутдинов В.В. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию  -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму  -Круглов К.В., заместитель начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул.Ленина 33 | Готовность основания –100%  Устройство искусственного покрытия - 100%  Устройство оборудования:   * столбы освещения –100%; * футбольные ворота –100 %   Установка ограждения –100% |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул. Оршанская 61 | Готовность основания –100%  Устройство искусственного покрытия - 100%  Устройство оборудования:   * столбы освещения –100%; * футбольные ворота – 100 %   Установка ограждения –100% |
| Основные выводы | Строительно-монтажные работы завершены |
| Имеющиеся проблемы | Проблем нет |
| Поручения, предложения, рекомендации | Предложений нет |
| Ответственные | -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму |

**ул.Ленина 33**

**ул. Оршанская 61**