**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения  | 25.07. 2019 года |
| Проект: | Демография/строительство спортивных площадок |
| Объект  | Универсальная спортивная площадка по адресу ул.Ленина 33Универсальная спортивная площадка по адресу: ул. Оршанская,д.61 |
| Состав комиссии  | -Гарафутдинов В.В. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию-Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму-Круглов К.В., заместитель начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул.Ленина 33 | Готовность основания –100%Устройство искусственного покрытия - 100%Устройство оборудования:* столбы освещения –100%;
* футбольные ворота –100 %

Установка ограждения –100% |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул. Оршанская 61 | Готовность основания –100%Устройство искусственного покрытия - 100%Устройство оборудования:* столбы освещения –100%;
* футбольные ворота – 100 %

Установка ограждения –100% |
| Основные выводы | Строительно-монтажные работы завершены  |
| Имеющиеся проблемы  | Проблем нет |
| Поручения, предложения, рекомендации | Предложений нет |
| Ответственные  | -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму |

**ул.Ленина 33**

**ул. Оршанская 61**