Национальные проекты. Фотоконтроль 2019

| Дата посещения | 08 августа 2019 года |
| --- | --- |
| Проект: | Демография/строительство спортивных площадок |
| Объект | Универсальная спортивная площадка по адресу: г.Бугульма, ул.Ленина 33 Универсальная спортивная площадка по адресу: г.Бугульма, ул. Оршанская 61 |
| Состав комиссии | -Гарафутдинов В.В. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму -Горбунов А.П.- специалист ОДМСиТ |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул.Ленина 33 | Готовность основания –100% Устройство искусственного покрытия - 100% Устройство оборудования: - столбы освещения –100%; - футбольные ворота –100 % Установка ограждения –100% Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул. Оршанская 61 | Готовность основания –100% Устройство искусственного покрытия - 100% Устройство оборудования: - столбы освещения –100%; - футбольные ворота – 100 % Установка ограждения –100% Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории |
| Основные выводы | Строительно-монтажные работы завершены Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории |
| Имеющиеся проблемы | Проблем нет |
| Поручения, предложения, рекомендации | Предложений нет |
| Ответственные | -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму |

ул.Ленина 33

ул. Оршанская 61