Национальные проекты. Фотоконтроль 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения | 08 августа 2019 года |
| Проект: | Демография/строительство спортивных площадок |
| Объект | Универсальная спортивная площадка по адресу: г.Бугульма, ул.Ленина 33  Универсальная спортивная площадка по адресу: г.Бугульма, ул. Оршанская 61 |
| Состав комиссии | -Гарафутдинов В.В. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию  -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму  -Горбунов А.П.- специалист ОДМСиТ |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул.Ленина 33 | Готовность основания –100%  Устройство искусственного покрытия - 100%  Устройство оборудования:   * столбы освещения –100%; * футбольные ворота –100 %   Установка ограждения –100%  Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории |
| Выполнение графика работ на объекте: по адресу ул. Оршанская 61 | Готовность основания –100%  Устройство искусственного покрытия - 100%  Устройство оборудования:   * столбы освещения –100%; * футбольные ворота – 100 %   Установка ограждения –100%  Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории |
| Основные выводы | Строительно-монтажные работы завершены  Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории |
| Имеющиеся проблемы | Проблем нет |
| Поручения, предложения, рекомендации | Предложений нет |
| Ответственные | -Тахиятуллин И.Р., начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму |

**ул.Ленина 33**

****

**ул. Оршанская 61**

****