Национальный проект

Проект				«Жилье и городская среда»

Объект				«Активация городского центра,

площадь Ленина и Сокольская гора»

Дата посещения			10.10.2019 г.

Состав участников		- В.В.Гарафутдинов заместитель руководителя

Исполнительного комитета Бугульминского

муниципального района;

- Р.Р. Галиуллин – директор ООО «Жил Сервис»

Выполнение графика работ на объекте

- объем выполненных работ – 55 %

Основные выводы		Работа ведется согласно графика

Имеющиеся  проблемы        нет

Ответственные			 В.В.Гарафутдинов заместитель руководителя

Исполнительного комитета Бугульминского

муниципального района;

А.А.Касымов директор Бугульминского филиала

«Татэнергосбыт»;

Р.Р.Манасыпов директор МУП «Департамент

ЖКХ»

Жилье и городская среда.

Активация городского центра, площадь Ленина и Сокольская гора  г.Бугульма.  Фотоконтроль 10.10.2019г.