**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения | 14.11. 2019 года |
| Проект: | Культура/Культурная среда |
| Объект | Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры по адресу: Бугульминский район, п.Подгорный, ул.Луговая, д.5 |
| Состав участников | - Гарафутдинов В.В., заместитель руководителя Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района;  - Мубаракшин М.Ф., глава Подгорненского сельского поселения  -Ибатуллина И.П., директор МБУ «Централизованная районная клубная система» Бугульминского муниципального района;  - представители подрядной организации;  - Бажитова Ю.А., заведующая Подгорненским СДК.  **Выполнение СМР- 98%, в том числе:** |
| Выполнение графика работ на объекте | - восстановление кирпичной кладки стен - 100 %  - устройство каркаса кровли с пароизоляционной пленкой - 100%  - устройство кровельного покрытия из профилированного листа –100%  - устройство каркаса фасада из профилей - 100%  - утепление фасада –100%  - установка окон -100%  - устройство отмостки – 100%  - устройство крыльца – 100%  - облицовка фасада металлосайдингом -98%  - ремонт системы электроснабжения –95%  - заливка полов – 85% |
| Основные выводы |  |
| Имеющиеся проблемы |  |
| Поручения, предложения, рекомендации | Подрядчику ускорить выполнение работ |
| Ответственные | Галиуллин Р.Р., директор ООО «ЖилСервис» |

**Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры**

**Бугульминского муниципального района. Фотоконтроль 14.11.2019г.**



**Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры**

**Бугульминского муниципального района. Фотоконтроль 14.11.2019г.**



